JSSDZX-2025165号

西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务

竞争性磋商文件

采购人：扬州锦汇置业投资有限公司

采购代理机构：江苏时代投资咨询有限公司

发 放 日 期：2025年7月9日

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章 合同条款及格式	13

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 竞争性磋商响应文件格式	32

- 竞争性磋商公告

受扬州锦汇置业投资有限公司的委托，江苏时代投资咨询有限公司就西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务（编号：JSSDZX-2025165号）进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

项目概况：

西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务的潜在供应商可在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司”网站自行下载采购文件，并于2025年7月21日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSSDZX-2025165号

- 项目名称：西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务

- 采购方式：□竞争性谈判    竞争性磋商    □询价

- 最高投标限价：20万元，报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

- 合同工期要求：同施工工期，直至通过效果评估。

- 采购需求：详见磋商文件第四章。

- 本项目 不接受 联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1、符合相关规定的条件，并提供下列材料：

（1）磋商响应函(原件)；

（2）资格声明(原件)；

（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；

（4）营业执照副本（复印件加盖供应商公章)；

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月（2025年4月-2025年6月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) ；

（6）供应商近三个月内任意一个月（2025年4月-2025年6月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

（7）上一年度(2023年或2024年）度财务状况报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；

（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）；

（10）供应商信用承诺书（原件）。

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，请提供相应情况说明，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

2、本项目的特定资格要求：

2.1拟派项目总监具备高级职称，曾担任过环境监理项目的项目负责人或总监理工程师（提供职称证书及曾任职项目合同复印件加盖供应商公章）；

2.2供应商为拟派项目总监和授权委托人缴纳的2025年4月至2025年6月任意一个月的社保证明(复印件加盖供应商公章)。

3、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：2025年7月 9日至2025年7月16日（北京时间，法定节假日除外）

地点：“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司”网站

方式：投标供应商如确定参加投标，请在2025年7月16日17:30前如实填写《供应商参加磋商确认函》，并将加盖供应商公章的《供应商参加供应商确认函》的图片或扫描件发送至采购代理机构经办人电子邮箱（2535112693@qq.com,联系电话：18652792880）。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加供应商确认函》。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。

售价：0元。

四、响应文件提交

提交截止时间：2025年7月21日15：00（北京时间）

提交地点：江苏时代投资咨询有限公司二楼开标室（扬州市广陵区汶河北路65号二楼）

五、响应文件开启

时间：2025年7月21日15：00（北京时间）

地点：江苏时代投资咨询有限公司二楼开标室（扬州市广陵区汶河北路65号二楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

2、本项目无须缴纳竞争性磋商保证金。

3、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司”网站发布的信息或更正公告，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有关于本项目的实质性要求内容。

4、本次响应文件制作份数要求：纸质版一式3份，其中正本1份，副本2份，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版响应文件壹份(一般应为pdf格式，U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：扬州锦汇置业投资有限公司

2、采购代理机构信息

名    称：江苏时代投资咨询有限公司

地    址：扬州市广陵区汶河北路65号二楼

3、项目联系方式

项目联系人：林露、杨小新

电    话：18652792880、18652798268

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏时代投资咨询有限公司（以下简称代理机构）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前一次性支付专家评审费（专家评审费暂按500元/人次计取，按实结算（不提供发票））。专家评审费以现金形式支付，专家评审费不在报价中单列。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购公告中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司”网站上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商公告要求准备响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。电子版响应文件一份(一般应为pdf格式，U盘形式（单独密封）、随纸质响应文件文件一并提交)。当电子版响应文件和纸质正本响应文件不一致时，以纸质正本响应文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

本项目免收磋商保证金

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按磋商公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、项目编号及参加的分包号（如有）；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家组成，且人员构成符合有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）不可竞争费未按规定计价的；

（6）其他法律、法规和磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”“扬州维扬发展投资有限公司网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人或代理机构提出质疑。

2.1.1对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据的有关规定，报请政府相关部门对该供应商进行相应的行政处罚。

2.9 诚实信用

2.9.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.9.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

2.9.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据的有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.9.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.9.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交工程或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

# 第三章 合同条款及格式

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：                                           ；

2. 工程地点：                                          ；

3. 工程规模：                                       ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：               。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、监理工程师

总监理工程师姓名：            ，

身份证号码：                  ，

注册号：                      。

监理员1姓名：                 ，

身份证号码：                  。

监理员2姓名：                 ，

身份证号码：                  。

监理员3姓名：                 ，

身份证号码：                  。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                （¥：     ）

包括：

1. 监理酬金：

2. 相关服务酬金：

其中：

（1）施工阶段服务酬金：                         。

（2）效果评估阶段服务酬金：                         。

（4）其他相关服务酬金：                         。

# 六、期限

1. 监理期限：项目实施直至通过效果评估。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

本协议共肆份，甲方持有贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。

| 甲 方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 见证方（盖章）： |  |
| 见证人： |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

# 第二部分 合同一般条款

# 一、合同文件

# 1.  合同文件适用法律

# 1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

# 二、合同文件组成和解释顺序

# 2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

# 2.1.1 合同的特殊性条款

# 2.1.2 合同的一般性条款

# 2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

# 2.1.4中标通知书、投标书和招标文件

# 2.1.5 有关图纸

# 2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

# 2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

# 三、 合同文件使用文字

# 3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

# 3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

# 四、双方责任及义务

# 4.1甲方的责任及义务

# 甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行监理和测试。

# 甲方应及时按合同准备资金，验收并支付乙方项目款项。

# 4.2乙方责任及义务：

# 4.21乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等一切费用。

# 4.22乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的技术要求进行监理和测试，按合同规定的进度要求提交质量合格的普查资料，并对其负责。

# 4.23乙方应在签署合同时列明拟派遣项目人员团队成员。

# 4.24乙方按本合同主要内容要求的工期及成果内容提交的要求向甲方交付资料及文件。

# 4.25乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

# 4.26乙方有负责其工作人员的人身安全的义务。

# 4.27乙方派驻现场的总监理工程师和监理工程师必须和招标文件约定的人员一致。

# 4.28本监理工程建立考勤制度。

# 4.29协议执行期间，如发现乙方有以下违约行为之一，甲方有权终止本协议并取消乙方对场地开挖及处置项目环境监理资格，并按有关法律法规追究其相应责任：

# 4.29.1提供虚假信息（如过于偏袒对方和提供虚假投标资料等）、误导或欺骗用户单位，以谋取非法利益；

# 4.29.2违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害委托人或相关用户单位的利益；

# 4.29.3拒绝接受甲方及相关部门监督、检查的；

# 4.29.4出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同；

# 4.29.5采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响；

# 4.29.6信息化监理资质被降级或吊销的。

# 五、合同价款和支付

# 本合同的结算货币为人民币，单位元。

# 六、违约责任

# 1、违约责任

# 合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

# 2、甲方违约责任

# 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格成果，应当承担乙方由此造成的损失。

# 3、乙方违约责任

# 乙方不能提交成果（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

# 乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

# 4、索赔

# 4.1甲方有权根据权威机构部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

# 4.2如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

# 七、合同的解除和转让

# 1.  合同的解除

# 1.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

# 1.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

# 1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

# 1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

# 1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 2.  合同的转让

# 合同的部分和全部都不得转让。

# 八、争议解决

# 甲乙双方因合同发生争议，应进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

# 九、附则

# 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》之规定解释。

# 第三部分  专用条件

- 合同内容：

监理范围包括：西湖皮革厂土壤修复项目涉及到的所有工程施工直至通过效果评估阶段的工程全过程管理及环境监理服务。

包含但不限于以下事项：①全过程政策咨询：在西湖皮革厂土壤修复项目实施过程中，全过程进行政策关注与变化跟踪，发现影响变化及时提出应对计划与措施，为建设单位降低项目管理风险。

②全过程技术支持：在效果评估评审之前，统一对全过程环节进行技术支持，将可能的技术问题提前消化，为最终的效果评估创造最佳条件。

③全过程质量监督：参与西湖皮革厂土壤修复项目全过程质量监督，科学、有效、客观地反应过程质量的实际情况，减少因质控措施不足导致质量失控的风险。从制度上督促其他环节参建单位的质量意识，总体提升工作质量。

④全过程沟通协调：西湖皮革厂土壤修复项目总体验收工作时，与生态环境部门、自然资源等部门沟通预报与预审、协调评审时间与专家等事宜。

⑤监理服务：对西湖皮革厂土壤修复项目提供施工阶段现场工程量监理、安全监理、进度监理、投资控制监理、扬尘防控监理、施工期二次污染防治监理，配合效果评估单位完成提交必要的监理资料。

⑥环境监理服务：施工准备阶段、工程实施阶段及净土回填等环境监理。包括但不限于：（1）对污染治理工程中的环保措施和环保设施设计审核，审核修复过程中水、大气、噪声、固体废物等二次污染处理措施的全面性和处理设施的合理性，必要的后期管理措施的考虑；（2）参与污染治理工程设计方案的技术审核，确定环境监理工作重点，建立完善的环保责任体系，建立有效的沟通方式等，并编制场地修复环境监理细则；（3）核实污染治理工程是否与治理实施方案符合，环保设施是否落实，是否建立事故应急体系和环境管理制度；（4）监理施工现场防止二次污染（水、土、气、声、渣等）的控制措施落实，防止施工现场二次污染，检查和监测施工过程中产生的水、土、气、声、渣等排放（检测对象和频次需符合规范和招标人要求，其中施工期内每月至少一次），施工影响区域应达到规定的环境质量标准；（5）会同招标人处置环境突发事故及环境重大隐患，编写环境监理报告；（6）会同参建各方顺利通过效果评估；（7）会同招标人主动上争资金。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标书；

三、价格与支付：

1、中标价即为合同价。

最终监理费=工程施工结算审定价×监理中标价/1001万元，公式中的金额单位为万元。如最终监理结算价小于合同价，则按实支付；如最终监理结算价不小于合同价，则按合同价支付。

2、付款方式：

工程竣工验收合格通过效果评估且监理资料归档完成后付至监理费的70%，工程竣工验收合格满一年且结算审计结束后，付清监理费。

监理费不因工期长短等原因而调整。

四、工期：

监理服务期限：同施工工期，直至通过效果评估。

五、地点：

扬州市邗江区

六、违约责任：

1、违约责任

乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格成果，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

乙方不能提交成果（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费。

乙方因过失而造成甲方经济损失的，乙方除了采取补救措施之外，还应当就甲方因此造成的经济损失进行赔偿。

乙方监理人员必须驻场；如未按招标要求驻场，甲方有权作出相应处罚或甲方解除合同，乙方承担相应的违约责任。

七、监理方案要求：

监理开始前，乙方需根据甲方提供的招标文件要求提供详细的环境监理方案并经专家论证后方可实行。

八、补充条款

1）监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后3日内向委托人提供针对本工程特点、重点、难点的《监理规划》。分多阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则，和工程需要的专题监理实施细则，经委托人审核批准后执行，委托人以此具体考核监理人的监理工作。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整，监理人必须在3日内完成调整，并报委托人审批每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。

2）总监必须常驻现场与委托人工程师密切配合，协调好各方关系，确保工程质量，并定期向委托人提交监理工作报表。

3）监理人在开工后，应及时制定承包人管理及工程质量管理的细则提交委托人。并定期（每周）进行一次考核，将考核情况上报给委托人。

4）监理人应审核承包人提出工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。

5）监理人应对工程加强事前监理，在分部分项工程施工前，应要求承包人上报施工方案及所采取的措施，经监理人审核报委托人同意后方可实施。

6）监理人应对施工过程进行全过程监理，及时发现施工过程中所出现的问题，认真落实监理工作，对整个施工阶段的全过程进行监理，严把质量关，旁站跟踪检查，做到事前有布置，事中有检查，事后有总结。

7）监理人员应根据现场进度情况，即时进行检查验收，以确保承包人能及时转入到下一步工序的施工。

8）工程施工过程中各项工程变更、签证、用料咨询等审核工作，在提交监理人后，监理人应于 3 日内审核完毕。如遇特殊情况需要延长审核日期，须与委托人协商处理。

9）监理人协助各方进行现场技术核定，审核工程签证的工程量。对可能产生额外工程量地方及时报告委托人，对超出承包合同之外的设计修改审查，涉及费用的及时提建议给委托人并征得委托人签字、盖章证认可方为有效。所有设计变更、工程签证、技术核定等资料均需要委托人、监理、跟踪审计、承包人，共同现场签字、签字方为有效。

10）监理人会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、成本控制是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向委托人反映。

11）监理人与委托人、承包人的一切工作联系必须采用书面方式。对于特殊及紧急情况下处理的事情须在事后及时补办书面手续。

12）监理人负责审查核验委托人、承包人提供的材料和设备清单及所列的规格、数量、型号及质量是否符合设计要求，对不符合设计和国家规范标准要求的材料和设备，在征得委托人同意后，有权责令退场。

13）本工程中使用各特殊工艺、重要的部位及新材料、新产品、新工艺、新技术应用应取得委托人的批准，由监理人按质量标准、工艺操作要求监督实施，并按质量标准和检验要求进行质量验收和检验，把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，经审查合格后方可大面积展开。

14）监理人应监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，指导现场安全保卫工作，严格加强对承包人的安全生产管理和现场的安全监督，及时制止违规施工作业确保安全生产。

15）监理人应监督和定期（每天不少于一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记录，有隐患及时要求相关单位整改，同时向委托人汇报。在施工过程中严格执行省安全文明施工管理条例。每周向委托人做一次书面汇报。

16）监理人协助委托人组织施工总包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作实施。

17）监理人协助相关单位进行单位工程竣工验收工作，协助相关单位进行全部工程竣工验收工作，审核竣工图，竣工工程的实体和资料的移交工作。

18）监理人审查各承包单位编制的竣工资料、竣工图，保证其正确无误，并及时提交委托人。

19）监理人应督促施工方并协助委托人落实工程资料的收集整理，归档装订，并达到相关部门的备案要求。建立施工过程的监理档案，在工程竣工验收一个月内，报送4套完整监理资料（含工程监理影像资料）给委托人，监理资料一式两份（原件）。

20）项目监理部应建立完善的工程计量档案管理制度，对具有保存价值的各种载体的计量文件，影像资料等均应收集齐全，整理立卷后归档。

21）因监理人自身原因拖欠施工现场监理人员工资，由此引发的一切责任均由监理人全部承担。

22）监理工作中的主要监理人员应自行配备通信联络工具且要保证24小时联络畅通，上下班交通由监理人自行解决。

23）在工程监理过程中，若委托人发现监理人控制不力，协调能力差，不能正常有效地开展工作，委托人有权要求监理人更换有关人员；如还不能有效实行三大控制及保障施工安全，则委托人有权提前终止履行合同；由此所造成的损失，由监理人自负，同时监理人将自动丧失在委托人的招投标资格。因监理人失职，造成安全事故、影响安全使用或导致经济损失后果的，除扣回全部监理费外，赔偿一切经济损失，另视情节轻重，按给业主所造成损失部分的10%予以处罚，直至终止合同。由于监理失职或工作不力，发生了附加工作或延长了监理服务时间，不应得到附加工作报酬或额外工作报酬。

24）监理应自觉提高安全意识，做好现场安全防护措施，监理人员的一切安全责任及措施费用概由监理人自行负责。

25）监理开始前，乙方需根据甲方提供的招标文件要求提供详细的环境监理方案并经专家论证后方可实行。

26）监理招标文件与投标文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以本合同为准。

27）双方在本合同履行过程中，可以签定补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。

28）如因乙方违约、甲方提起仲裁或诉讼的，由此所产生的律师费用、仲裁（或诉讼）费用及调查取证费用均由乙方承担。

九、合同生效及其它：

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代理人： | 法定代表人： 或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 见证方：（盖章） |  |
| 见证人：（签字） |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

扬州市工程建设项目监理廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。

（二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、工程监理的规章制度。

（六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方在廉政建设方面的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；

（六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；

（七）不准向评委施加任何倾向性影响；

（八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方廉政建设方面的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同规定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响。

第四条 违约责任

（一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予1至10万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的1％至10％的违约罚款；若严重违反本责任书，在1- 3年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

地 址：                              地 址：

电 话：                             电 话：

年   月    日

第四章 项目需求

一、工程概况

- 项目编号：JSSDZX-2025165号

- 项目名称：西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务

- 最高投标限价：20万元，报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

- 合同工期要求：同施工工期，直至通过效果评估。

5.工程内容：西湖皮革厂土壤修复项目涉及到的所有工程施工直至通过效果评估阶段的工程全过程管理及环境监理服务。

包含但不限于以下事项：①全过程政策咨询：在西湖皮革厂土壤修复项目实施过程中，全过程进行政策关注与变化跟踪，发现影响变化及时提出应对计划与措施，为建设单位降低项目管理风险。

②全过程技术支持：在效果评估评审之前，统一对全过程环节进行技术支持，将可能的技术问题提前消化，为最终的效果评估创造最佳条件。

③全过程质量监督：参与西湖皮革厂土壤修复项目全过程质量监督，科学、有效、客观地反应过程质量的实际情况，减少因质控措施不足导致质量失控的风险。从制度上督促其他环节参建单位的质量意识，总体提升工作质量。

④全过程沟通协调：西湖皮革厂土壤修复项目总体验收工作时，与生态环境部门、自然资源等部门沟通预报与预审、协调评审时间与专家等事宜。

⑤监理服务：对西湖皮革厂土壤修复项目提供施工阶段现场工程量监理、安全监理、进度监理、投资控制监理、扬尘防控监理、施工期二次污染防治监理，配合效果评估单位完成提交必要的监理资料。

⑥环境监理服务：施工准备阶段、工程实施阶段及净土回填等环境监理。包括但不限于：（1）对污染治理工程中的环保措施和环保设施设计审核，审核修复过程中水、大气、噪声、固体废物等二次污染处理措施的全面性和处理设施的合理性，必要的后期管理措施的考虑；（2）参与污染治理工程设计方案的技术审核，确定环境监理工作重点，建立完善的环保责任体系，建立有效的沟通方式等，并编制场地修复环境监理细则；（3）核实污染治理工程是否与治理实施方案符合，环保设施是否落实，是否建立事故应急体系和环境管理制度；（4）监理施工现场防止二次污染（水、土、气、声、渣等）的控制措施落实，防止施工现场二次污染，检查和监测施工过程中产生的水、土、气、声、渣等排放（检测对象和频次需符合规范和招标人要求，其中施工期内每月至少一次），施工影响区域应达到规定的环境质量标准；（5）会同招标人处置环境突发事故及环境重大隐患，编写环境监理报告；（6）会同参建各方顺利通过效果评估；（7）会同招标人主动上争资金。

二、监理单位的主要责任

1、施工质量责任：监理单位须承担工程施工监督检查义务，并用书面形式向采购人详细报告其监督和检查中发现的有关问题。监理应确保承包商按合同文件的要求进行施工，并努力确保施工质量达到合同约定的标准。

2、安全管理责任：监理单位须对承包商所提交的安全措施计划进行审核，制订一份综合安全措施计划递交采购人；施工期间，监理单位须监督承包商遵守安全措施中的各项要求；监理单位须与代表政府的安全检查部门进行合作以保证职工安全和健康条例的贯彻实施。

3、进度控制责任：监理单位为保证工程在计划完工日期内完工，须制订一份符合实际的综合性的工程进度计划，但为使该进度计划得以实施的最终权力仍由采购人控制。在进度方面监理单位与各承包商之间出现任何分歧时，监理单位负责立即以书面形式将有关的详细情况，适用的合同条款以及建议采购人应采取的行动方案告知采购人。在收到采购人的书面解释或答复之后，监理单位须迅速将其转达给承包商。

4、投资控制责任：承包商虚报了已完工程量，但监理单位（无论是否故意）仍然如数签发了承包商所申请的工程款而不作任何反应，则监理单位应承担工程款签发不当的责任。

监理单位不得具有下列行为：

1、与被监理的承包单位串通，弄虚作假，降低质量标准；

2、转让监理业务；

3、与项目的承包单位或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或其他利害关系，接受该建设工程承包单位的监理委托。

三、监理单位的工作方法

监理工作方法主要包括：日巡、日查、月检（考评）、现场拍照、记录等。

1、监理人员在监理过程中，应及时做好监理日记，并保存好相关资料。当采购人及有关部门检查某项施工内容时，监理单位必须积极配合，主动提供监理日记检查部位的工程记录和相关资料；

2、监理单位和监理人员必须对所签证工程量的真实性负责，所签证的内容必须有相关记录；

3、监理单位和监理人员对于施工单位上报的期间计量、设计变更和结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须进行审核确认。工程结算经监理审核确认后上报有关部门审计。

4、呈报表格必须及时送到本项目采购方及有关管理负责人，反映意见表的呈送时间不得超过合同约定的时间。

四、监理单位项目组及有关配备设施要求

监理单位针对本项目应专门成立监理工作组常驻现场管理，包括但不限于：监理工作组不少于4人，包括总监理工程师1名，全职在岗；监理员3名，全职在岗；配备服务项目所需的检测设备及办公设备。施工单位免费向监理单位提供办公用房一间。

五、工作协调

接受采购人委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目过程中的各类纠纷及安全事故的协调处理。

六、其它要求：

1、成交供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

2、成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他供应商更正，所发生的费用在剩余服务费用中扣除。

3、成交供应商须按照采购人的要求对该采购项目进行服务工作。成交供应商如出现重大责任问题，采购人有权取消其成交资格。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除评审

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与

评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣

除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设

兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。

联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 15分 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，得满分15分。 其他磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×15×100%（四舍五入，保留2位小数） |  |
| 技术服务方案 50分 | 项目总体思路 8分 | 有科学合理可行的技术路线，研究内容和方案完整，有深度，完全符合研究要求，得8分； 技术路线可行，研究内容和方案较完整，有一定深度，基本符合研究要求，得5分； 技术路线可行性较差，研究内容和方案不完整，不能满足研究要求，得2分。 |
|  | 主要环境影响及污染物防治措施8分 | 对各种环境影响及污染物防治措施全面、完善、科学合理有清晰地认识，措施具体、针对性强，得8分； 对各种环境影响及污染物防治措施较全面，有措施和针对性，得5分； 对各种环境影响及污染物防治措施认识不足，措施和针对性不强，得2分。 |
|  | 监理制度和方法8分 | 监理工作制度完善，监理实施意见详实具体、可实施性强的，得8分； 监理工作制度及监理实施意见阐述基本符合项目的情况，阐述较为详细具有可实施性的，得 5分； 监理工作制度及监理实施意见阐述不够详细具体可实施性差的，得2分。 |
|  | 项目进度计划 8分 | 项目计划完善、可行，完全满足项目进度要求，得8分； 项目计划可行，基本满足项目进度要求，得5分； 项目计划可行性较差，基本不满足项目进度要求，得2分。 |
|  | 服务承诺 8分 | 针对采购人项目需求提出，具备操作性且对未来项目质量、数据结果准确性、报告及时性等服务承诺内容全面，得8分； 针对采购人项目需求提出，具备操作性但服务承诺内容不够全面，得5分； 针对采购人项目需求提出，不具备操作性或服务承诺内容不够全面，得2分； 未提供相关承诺不得分。 |
|  | 项目监理机构成员职责任务划分5分 | 项目监理机构成员职责任务明确，可实施性强为优得5分； 项目监理机构成员职责任务较明确，可实施性较强为良好得3分； 项目监理机构成员职责任务不够明确，可实施性不够强为一般得1分。 |
|  | 安全、文明施工（包括扬尘防控）控制目标及控制措施 5分 | 安全、文明施工（包括扬尘防控）控制目标及控制措施阐述详实、明确、具体、可实施性强的为优得5分； 安全、文明施工（包括扬尘防控）控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的为良好得3分； 安全、文明施工（包括扬尘防控）控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得1分。 |
| 项目组人员的技术能力及配置10分 | 拟投入的项目组人员（除项目总监外），具有环保类中级职称的，有1人得2分；具备环保类高级及以上职称的有1人得4分, 满分10分。 注：提供相关证书复印件加盖供应商公章，原件备查。 |  |
| 仪器设备 14分 | 1、投标人自有光离子检测器（PID）设备的得 3 分； 2、投标人自有的X 射线荧光光谱分析仪（XRF）设备的得 3 分； 3、投标人自有无人机、便携式溶解氧仪、便携式电导率仪、多参数水质分析仪、多功能声级计、多功能声校准器，每有一项得 2 分，最高8分。 注：所有仪器设备需提供购买发票或租赁合同复印件，加盖供应商公章，原件备查。 |  |
| 管理体系 5分 | 供应商同时具备质量管理体系认证证书（有效期内）、环境管理体系认证证书（有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）得5分，每缺一个证书扣2分，最多扣5分。 注：按提供相关证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 |  |
| 业绩 6分 | 投标企业自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过污染土壤修复工程（矿山修复、生活垃圾处置、农田治理修复、河道底泥治理工程除外）环境监理业绩。每有 1 个得3分，本项目最高得6分。 注：以合同签订日期为准，提供合同复印件加盖公章，原件备查。 |  |

注：

- 评分标准中要求提供原件备查的，必须提供相关原件，否则与之对应项不得分。

- 提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。上述服务不是供应商承接的，不予计分。

- 磋商文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件加盖供应商公章。

- 若发现有提供虚假的证明材料，视为无效响应，追究相关责任。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

编      号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

地      址 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应报价表

四、商务条款响应及偏离表

五、项目实施方案

六、其他

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

二、资信证明文件要求

1、符合相关规定的条件，并提供下列材料：

（1）磋商响应函(原件)；

（2）资格声明(原件)；

（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；

（4）营业执照副本（复印件加盖供应商公章)；

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月（2025年4月-2025年6月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) ；

（6）供应商近三个月内任意一个月（2025年4月-2025年6月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

（7）上一年度(2023年或2024年）度财务状况报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；

（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）；

（10）供应商信用承诺书（原件）。

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，请提供相应情况说明，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

2、本项目的特定资格要求：

2.1拟派项目总监具备高级职称，曾担任过环境监理项目的项目负责人或总监理工程师（提供职称证书及曾任职项目合同复印件加盖供应商公章）

2.2供应商为拟派项目负责人和授权委托人缴纳的2025年4月至2025年6月任意一个月的社保证明(复印件加盖供应商公章)。

备注：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致磋商被拒绝且不允许在开标后补正。

磋商响应函格式

致：江苏时代投资咨询有限公司

根据贵方的          号竞争性磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名)代表我方            （投标人的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：                （投标人名称）授权                   （被授权人的姓名）为我方就        号           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：

授权单位盖章：

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

法人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                           采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（其他未列明行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，在不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为【其他未列明行业】。（中小微企业划型标准网址http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm）

3、供应商投标（响应）文件中须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

4、中小企业声明函请完整填写，成交（中标）后将公示。

5、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》 内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 第一轮报价（元） | 是否中/小/微企业 |
| --- | --- | --- |
| 西湖皮革厂土壤修复项目环境监理服务 | 大写： 小写： 元（人民币） | □中型企业 □小型企业 □微型企业 |
| 合同工期 |  |  |
| 备 注 |  |  |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年   月  日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

四、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 响应货币 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年   月  日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

五、实施方案

根据磋商文件要求提供具体的方案等。

六、其他

（根据磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料）

供应商参加磋商确认函

江苏时代投资咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的磋商。本单位已在网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（电子邮箱：2535112693@qq.com，联系电话：18652792880）

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。